SIGNALISATION DES TRAVAUX

CHARTE DE PROJET

MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE PRÉVENTION : INTERVENTIONS SUR LA VOIe ROUTIÈRE

Insérez votre logo ici

- MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE PRÉVENTION

Pour mener à bien un projet axé sur les interventions sur la voie routière en milieu de travail au sein d’une organisation, il est essentiel d’établir une gouvernance, un encadrement et une structure de travail.

Dans cette optique, la charte de projet, sous forme de document de travail, joue un rôle crucial. En effet, elle permet à l’initiateur et responsable du projet, au mandataire ou au chargé de projet :

- De faire approuver le projet par la direction générale, le conseil municipal ou toute autre instance pertinente, afin d’obtenir les ressources nécessaires (humaines, matérielles et financières) pour sa réalisation.

- D’utiliser la charte comme référence tout au long du projet.

- D’assurer une compréhension commune entre toutes les parties prenantes.

- De s’en servir comme contrat.

- De veiller à ce que chaque partie prenante assume son rôle et ses responsabilités.

- De prévoir les objectifs, le périmètre et les enjeux du projet.

La création de ce document de travail est donc un gage de succès pour l’organisation municipale, car elle optimise l’efficacité et l’efficience du projet.

Les pages suivantes détaillent les sections de la charte de projet à remplir en fonction de la nature du projet.

## Présentation et motivation du projet

Le contexte devrait permettre de comprendre rapidement la nature du projet ainsi que les raisons pour lesquelles on l'entreprend.

- Positionner le projet dans le contexte organisationnel : secteurs, régions visées, etc.;

- Démontrer que le projet est harmonisé avec les objectifs stratégiques et avec la vision de l'organisation ou avec les initiatives municipales connexes;

- Présenter l'historique du projet, s'il y a eu des projets précédents ou si le projet est lié à un autre projet d'envergure;

- Inclure également les renseignements concernant le client ainsi que ceux ayant trait aux partenaires impliqués dans le projet.

- 1. présentation et motivation du projet (SUITE)

## SItuation actuelle

Mesurer et comprendre la situation actuelle

- 2. SItuation actuelle (suite)

## Objectifs, retombées concrètes du projet et solution

- Préciser les objectifs poursuivis et les bénéfices attendus à la suite de la réalisation du projet. IMPORTANT : Formuler des objectifs de façon SMART*. Les gains d’efficience doivent être quantifiés et on doit spécifier dans quel délai ils seront atteints. Il faut préciser ici les résultats qui découleront directement du présent projet (non pas les résultats de la démarche globale d’amélioration prévue à long terme).

- * Spécifique – Mesurable - Acceptable – Réaliste – Temporellement défini

| OBJECTIFS | INDICATEURS | RETOMBÉES CONCRÈTES (GAIN D’EFFICIENCE) |
| --- | --- | --- |
| L'objectif présente le résultat à atteindre. Il doit être mesurable (ce qui implique la formulation d'une cible chiffrée à atteindre). Il doit aussi préciser dans quel délai ou à quelle date la cible sera atteinte. | Indicateur utilisé pour suivre l'évolution ou l'atteinte de la cible | Gain d'efficience quantifiable traduit en : dollars, années-personnes, jours, tonnes, litres, km, etc. (paramètres de coûts, de temps, quantité, qualité,) |

- Solution

- (pour atteindre ou répondre aux objectifs)

## Périmètre du projet

- Décrire ce que le projet comprend et ne comprend pas

| LIMITE | HORS LIMITE |
| --- | --- |

## Contraintes à respecter

- Ce sont les éléments dont on doit tenir compte dans la réalisation du projet, c’est-à-dire les besoins particuliers qui devront être respectés dans les options identifiées; tout élément qui ne peut être changé et qui doit être pris en considération

## Facteurs de succès

- L’engagement de la direction, lequel doit se traduire par des actions concrètes. Les ressources (temps, ressources humaines, budget), doivent être planifiées dès le début du projet. L’appui du syndicat doit être confirmé. - La priorité accordée à ce dossier (ex. : s’agit-il d’une priorité organisationnelle?). - Le contexte organisationnel actuel (ex. : est-ce que ce contexte est favorable à une telle démarche?). - La désignation d’un responsable de la démarche. - La mise sur pied d’un comité paritaire de travail et l’engagement de ses membres. - Les canaux et les moyens de communication à privilégier.

## Risques et mesures d’atténuation

- Identifier les menaces éventuelles et prévisibles (risques) pouvant empêcher l’atteinte des objectifs du projet, ainsi que les mesures d’atténuation à mettre en place pour les prévenir.

| RISQUES (menaces éventuelles et prévisibles) | MESURES D’ATTÉNUATION |
| --- | --- |

## Calendrier sommaire et principaux livrables

- Échéancier de réalisation de chacune des activités et livrables en fonction des grandes étapes de la démarche

| ÉTAPES | RESPONSABLE | ÉCHÉANCIER |
| --- | --- | --- |
| Préparation du mandat |  |  |
| - Rédiger le contexte, l’énoncé du problème à résoudre et la situation désirée à court terme, à moyen terme et à long terme dans une optique d’optimisation des processus actuels, d’atténuation des risques et de résolution à la source | Mandataire et conseiller RH ou SST |  |
| Présentation du mandat à la direction générale et définition du cadre organisationnel |  |  |
| - Présenter la situation actuelle à la direction générale. - S’assurer de son engagement pour le développement et l’implantation du projet. - Obtenir un alignement du comité de direction sur le projet. |  |  |
| - Désigner les objectifs du projet, les bénéfices, l’étendue, les contraintes à respecter. |  |  |
| - Définir le cadre organisationnel du programme (ex. : qui en est le propriétaire (responsable de projet), fréquence de la reddition de compte, responsabilités, qui fait la reddition de compte). |  |  |
| - S’assurer de l’engagement des directions patronale et syndicale (directions impliquées, syndicat et direction des ressources humaines). |  |  |
| - Désigner un porteur du dossier (chargé de projet). |  |  |
| - Désigner une personne responsable du dossier. Note : Afin de pouvoir passer aux prochaines étapes proposées, la personne responsable devra s’assurer d’avoir une connaissance suffisante du sujet. |  |  |
| - Former un comité de pilotage, au besoin. |  |  |
| - Former un comité paritaire (ou comité existant) représentatif du personnel visé par le projet. Il est recommandé que des membres ayant un pouvoir décisionnel y siègent. |  |  |

- 8.	calendrier sommaire et principaux livrables (suite)

- Échéancier de réalisation de chacune des activités et livrables en fonction des grandes étapes de la démarche

| ÉTAPES | RESPONSABLE | ÉCHÉANCIER |
| --- | --- | --- |
| Réalisations du projet spécifique (peu référer au plan d’action spécifique) |  |  |

## Coûts estimés du projet

Montant que l’organisation doit investir pour réaliser le projet en matière de ressources humaines, techniques, matérielles, etc.

## Structure de gouvernance, principaux intervenants, parties prenantes et rôles et responsabilités

| ENTITÉS | INTERVENANTS | RÔLES ET RESPONSABILITÉS | FRÉQUENCE DES RENCONTRES |
| --- | --- | --- | --- |
| Comité de direction ou conseil municipal | DG et directeurs ou Maire – Conseillers municipaux | Orienter, décider et dédier les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires pour réaliser le projet. | 1/mois : le directeur RH, le mandataire et le chargé de projet |
| Comité de pilotage, au besoin | Directeur Mandataire Chargé de projet Chargé de projet TI | Qui agit à titre de responsable des résultats? Qui coordonne le travail (responsable du dossier)? | 1 ou 2/semaine |
| Équipe de travail | Un représentant par direction | Contribuer à la réalisation. | Au besoin |

## Approbation

| - Directeur général (prénom et nom) |  | - Responsable des ressources humaines (prénom et nom) |
| --- | --- | --- |
| - Date (aaaa-mm-jj) |  | - Date (aaaa-mm-jj) |
| - Signature |  | - Signature |
| - Titre du poste (prénom et nom) - ________________ |  | - Titre du poste (prénom et nom) - ________________ |
| - Date (aaaa-mm-jj) |  | - Date (aaaa-mm-jj) |
| - Signature |  | - Signature |

## Annexes

Tout document (ex. : un document, son nom, un hyperlien, une capture d’écran, une image, un graphique)